SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 70/2015

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2015

TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015

Pelo presente instrumento de Contrato, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE CASTELLO BRANCO/SC, pessoa jurídica de direito público, estabelecido na Rua Alberto Ernesto Lang, Nº 29, Centro, inscrito no CNPJ nº 82.777.244/0001-40, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Claudio Sartori, brasileiro, inscrito no CPF nº 196.385.159-53, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa ENGHEVIA SERVIÇOS E OBRAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.530.281/0001-48, estabelecida na Rodovia SC 303, Km 11,7, s/n, Bairro Engenho Novo, Município de Capinzal/SC, CEP 89.665/000, neste ato representado por seu sócio, Sr. Alessandro Antonio Bittencourt dos Santos, brasileiro, solteiro, engenheiro, inscrito no CPF nº 006.092.629-55, doravante denominado CONTRATADO, resolvem de comum acordo e com fundamento no art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93, aditivar o Contrato Administrativo nº 70/2015, nos seguintes termos;

# CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO CONTRATUAL

Objeto do presente Contrato consiste na contratação de empresa para execução dos serviços e emprego de materiais que farão parte da obra de Pavimentação Asfáltica e Sinalização (vertical e horizontal) na Rua Alberto Ernesto Lang, com área pavimentada de 693m², Rua Dois Irmãos, com área pavimentada de 996m², Avenida 15 de Novembro, com área pavimentada de 4.511,65m² e Rua Pedro Sampietro, com área pavimentada de 1.693,23m², atendendo ao Contrato de Repasse nº 790026/2013/Ministério das Cidades/Caixa, celebrado entre o Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Presidente Castello Branco (SC).

# CLÁUSULA SEGUNDA – DA JUSTIFICATIVA

Em virtude das razões abaixo apresentadas a necessidade do pavimento existente receber melhorias antes da execução de capa asfáltica:

- O pavimento existente revestido com pedras irregulares apresenta inúmeras anomalias, como ondulações, desnivelamento nos paralelepípedos e infiltração de água sobre o mesmo;

- Com a execução da drenagem pluvial nas ruas Alberto Ernesto Lang, Dois Irmãos, Pedro Sampietro e Av. XV de Novembro, ocorreram recalques nos reaterros das valas de drenagem.

Diante do exposto, apresentamos abaixo solução para o nivelamento do pavimento existente e correção dos problemas encontrados por parte do órgão fiscalizador.

- Conforme especificação do DNIT sugere-se a execução de uma camada de brita graduada Faixa A, com espessura de 5 cm em média sobre toda a pista a ser revestida, conforme planilha a seguir:

| Item | Quanti | Und | Descrição | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 7.844,52 | M² | Camada de brita graduada | 3,33 | 26.122,25 |
| Valor Total |  |  |  |  | 26.122,25 |

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

Em razão do acréscimo na quantidade do item citado na cláusula segunda, o valor do contrato ora aditivado passa de R$ 255.409,44 (duzentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e nove reais, com quarenta e quatro centavos) para R$ 281.531,69 (Duzentos e oitenta e um reais quinhentos um e sessenta e nove centavos) diante das quantidades acrescidas.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam mantidas todas as demais cláusulas e condições do Contrato ora suprimido e aditivado e não alterado pelo presente termo aditivo.

E por estarem justos e acordados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma na presença de 02 (duas) testemunhas que também assinam.

Presidente Castello Branco (SC), 27 de abril de 2016.

Claudio Sartori,                              Alessandro Bittencourt dos Santos,

Prefeito Municipal.                                                   Contratado

Testemunhas:

Nome: ________________________                                   _______________________

CPF:  _________________________                                    _______________________